## Slide 1
© 2015 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
Tmax Group
Project - Sudoku

## Slide 2
Sudoku 소개
Ⅱ
진행 일정
Ⅲ
Project 목표
Ⅰ
진행 절차 및 평가
Ⅳ

## Slide 3: Project 목표
연구원으로 갖추어야 할 기본적인 Skill 학습
  C/C++/Java 등의 개발 언어
  Compile/Debugging 등의 개발 방법
  Gdb, vi, emacs, shell script, make, cmake, unix/linux 명령어 등의 개발 Tool
  Svn, git, wiki 등의 개발 프로세스 도구 사용법
Tmax Group 공통 개발 프로세스를 직접 경험하고 실습
  C/C++/Java 코딩 표준
  Svn, git 로그 표준
  Wiki를 이용한 협업
  팀 내 커뮤니케이션 방법
연구/개발 능력 검증 및 성취도 측정을 통한 평가
  기초 조사 발표
  최종 설계안 발표
  중간 코드 리뷰
  최종 결과 발표
Notes: 2

## Slide 4: Sudoku 소개
가로 9칸, 세로 9칸으로 이루어진 표에 1 ~ 9까지 숫자를 채워 넣는 퍼즐
back tracking을 통한 brute force 방법으로만 풀 수 있음
크게 문제 생성기, 문제 풀이기, 정답 검증기 등의 3부분으로 나눌 수 있음
  정답 검증기는 구현이 매우 용이
제약 사항
  Java 언어를 사용할 경우, 기본 클래스/라이브러리를 최대한 이용하지 않도록 함
  각종 휴리스틱 (short cut 알고리즘) 적용
  메모리 최소 사용 설계
  최소 실행 바이너리 크기
  유전자 알고리즘 적용 (실제 적용은 어려울 것으로 보이지만)
  Thread를 이용한 병렬 처리
  원격 서버 분산 처리
Notes: 3

## Slide 5: 진행 일정
일정 | 내용 | 비고
1일 | 개발 프로세스 소개 프로젝트 소개 제약사항, 일정, 평가방법 안내 개발 툴, 개발 환경 소개 | 
2일 ~ 5일 | 개발 툴, 개발 환경 학습 | 
6일 | 수도쿠 기초 조사 진행 알고리즘, 파해법 | 
7일 | 설계 내용 발표 Sudoku란? 알고리즘 소개 선택한 전략 및 개발 방법 | 
8일 ~ 9일 | 구현 | 
10일 | 1차 점검 | 
11일 ~ 15일 | 개발 | 
16일 | 결과물 최종 발표 | 
전체 일정은 Business Day 기준으로, 최종 구현 단계에는 토/일요일을 끼워 넣어 실질 개발 시간을 10일 이상 확보해야 함. 2주 ~ 3주 정도 소요되며 구현 단계에서는 Feedback을 수시로 주어야 일정에 차질 없음
Notes: 4

## Slide 6: 진행 단계별 주의 사항
프로젝트 소개
  주의 사항
    팀 내 불화 시에는 무조건 최저점
  개발 일정 및 범위
    일정, 최종 평가 방법 소개
    알고리즘 제약 사항 (진도에 따라 추후에 빼거나 추가해도 됨) 합의
  개발시 주의 사항 (언어에 따라 툴은 달라질 수 있음)
    선배/친구 도움 받으면 안됨. 스스로 해결해야 함
    명령어 한 번으로 빌드/배포/테스트 가능해야 함
    다른 PC에서 svn checkout 받은 후에 빌드/배포/테스트 가능해야 함
    모든 단위 기능에는 테스트 케이스가 있어야 함
    Valgrind를 사용하여 Memory leak, 침범이 없음을 증명할 것
    각 단위 기능 별로 stat을 수집하여 얻은 프로파일 결과와 분석, 성능 추가 개선 방향을 발표할 것

## Slide 7: 진행 단계별 주의 사항
프로젝트 소개
  개발 방법
    개발 프로세스 소개, 코딩 기준 소개
    Svn/git 자체 구축
  개발 툴 및 개발 환경 소개
    Svn, gdb, gcc, java, javac
    Make, Cmake, ant, maven, jam
    스스로 학습하는 것이 중요
개발 툴, 개발 환경 실습
  툴과 환경은 가르쳐 주기 어려운 부분으로 실습이 중요함
  형상관리(Svn), 빌드/배포 (Make), 디버그 (GDB), 위키 등 조그맣게라도 실습을 할 수 있도록
  모르는 점은 멘토에게 질문(단 본인이 먼저 해 보고)

## Slide 8: 진행 단계별 주의 사항
설계 내용 발표
  발표 자료를 예쁘게 꾸미는 것이 중요하지 않음
  가능하면 도전적인 목표를 설정
  단위 기능별로 일정이 얼마나 걸릴지 예측하여 발표에 포함하도록 안내
  도입부 – 기존 기술 조사 – 비판 – 적용할 내용 정리 – 결론 등의 과학적 문제 접근 방식 사용
구현 및 개발
  일정 준수가 매우 중요함
    일정 준수가 매우 중요함
    일이 매우 많음. 정확한 목표 설정을 해야 하고, 근무시간에 집중이 필요함.
    성취도에 따라 추가 과제 부여 가능
  개발 완료가 1차 목표, 개선이 2차 목표
    계획 대비하여 다 구현하지 못한 부분은 왜 못했는지 최종 발표자리에서 발표

## Slide 9: 진행 단계별 주의 사항
결과물 최종 발표
  실제 결과물 시연
    실행 시간, 사용 메모리, CPU, Memory Leak, Profile 결과 검토
    설계 발표와 달라진 내용, 빠진 내용 발표
  진행 과정에서 무엇을 배웠는지, 나에게 부족한 부분은 무엇인지 개인별로 발표